3JORMS

Plan de la GCS

Versión 1.0

ÍNDICE

- Introducción

- Gestión de la SCM

  - Roles o responsabilidades

  - Procedimientos

  - Herramientas

  - Calendario

- Actividades de la SCM:

  - Identificación de la configuración(Nomenclatura, Líneas Base,Estructura del repositorio)

  - Control de la Configuración:

  - Estado de la Configuración

  - Auditoría de la Configuración

  - Gestión de entrega y Release de Software

ÍNDICE

Introducción	4

Situación de la empresa	4

¿Quiénes somos?	4

Misión	4

Visión	4

Descripción de la situación actual de la empresa	4

Propósito	4

Alcance	5

Gestión de la SCM	5

Roles o responsabilidades	5

Procedimientos	5

Herramientas	6

Calendario	6

# Introducción

## Situación de la empresa

(Galarza Jonathan)

¿Quiénes somos?

3JORMS es una empresa joven e innovadora en el mercado del desarrollo de Software, que brinda soluciones limpias y eficientes que se ven respaldadas por nuestras políticas de calidad de servicio.

Misión

Satisfacer y superar las expectativas de la solución y fomentar aún más  la cultura de concientización social.

Visión

Ser una empresa de desarrollo de software líder e impulsora de la concientización social.

Descripción de la situación actual de la empresa

3JORMS cuenta con un equipo sólido de desarrolladores y se mantiene a la vanguardia con las herramientas y estrategias más eficientes; sin embargo, aún está en una etapa temprana, tiene una reputación que forjar, lo que la sitúa en desventaja respecto de empresas más maduras, además de otros factores como contar con un presupuesto limitado, el cual tiene un impacto en el aspecto de marketing y la capacidad para manejar múltiples proyectos en paralelo o de gran complejidad. Además, aún no cuenta con estándares ISO que permitan brindar una garantía tangible de calidad más allá del compromiso intrínseco de la compañía.

## Propósito

(Rios Jhonel)

El propósito de la empresa es el de brindar un sistema de comunicación eficaz enfocado en las personas afectadas por el COVID-19, para que estas puedan manifestar sus problemas, precauciones, solicitar ayuda e informar cómo es vivir con esta enfermedad.

Esto se logrará mediante publicaciones de los usuarios y foros, donde se pueda colaborar de manera activa. Todas estas publicaciones serán corroboradas para garantizar su veracidad y así poder brindarle información de la más alta calidad a nuestros usuarios.

## Alcance

Al ser una empresa pequeña , solo las personas involucradas  tendrán acceso al repositorio del proyecto.

Otro alcance fundamental es hacer que cada entregable que se le brinde  al cliente , el nos dirá si se está cumpliendo con lo requerido o tendremos que hacer cambios al proyecto.

Es tener un control de todas las versiones del software , para saber si está cumpliendo con todo lo establecido

Se hará  una revisión del funcionamiento de cada entregable a los clientes.

(Salcedo John)

# Gestión de la SCM

## Roles o responsabilidades

(Rodriguez, Miguel)

| Rol | Responsabilidades | N° de personas |
| --- | --- | --- |
| Gestor de la Calidad de Software | - Se encarga de realizar reportes y gestionar el control de versiones. - Responsable de que los cambios estén bien definidos. | 3 |
| Comité de Control de Cambios (CCC) | - Evaluar el impacto de los cambios. | ---- |
| Bibliotecario | - Define y da mantenimiento a las bibliotecas que son usadas durante la gestión de configuración. - Gestionar el repositorio. - Brindar accesos a las bibliotecas. | 1 |
| Auditor de la Gestión de la Configuración del Software | - Gestión y control del adecuado de los cambios según se haya registrado en los documentos. | 1 |
| Equipo de desarrollo | - Definir, trabajar o modificar los elementos del proyecto según el plan de la gestión de la configuración. | 5 |

## Procedimientos

## Herramientas

## (Moquillaza Santiago)

- Github: Sistema de gestión de proyectos y a la vez es un control de versiones.

  - Beneficios:

    - Nos permite trabajar colaborativamente mediante ramas o en la rama principal.

    - Tener un lugar de almacenamiento para el código.

    - Poder tener distintas versiones almacenadas.

    - Contamos con github actions.

    - Se integra con servicios de despliegue como Microsoft Azure, Python anywhere, etc.

  - Plan gratuito: Usamos el de esta tarifa, debido a que cuenta con lo necesario para poder desarrollar el proyecto como almacenamiento y trabajo colaborativo. No hay límite de colaboradores, contamos con 2000  minutos en github actions  por mes.

## Calendario

## (Villarreal Omar)

| NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACIÓN DE LA SCM |  |  |  |  |  |  |
| Definir introducción | X |  |  |  |  |  |
| Redactar situación de la empresa | X |  |  |  |  |  |
| Identificar problemática de la empresa | X |  |  |  |  |  |
| Redactar propósito de la empresa | X |  |  |  |  |  |
| Definir alcances y limitaciones | X |  |  |  |  |  |
| Identificar roles y responsabilidades | X |  |  |  |  |  |
| Identificar políticas, directrices y procedimientos | X |  |  |  |  |  |
| Buscar herramientas |  |  |  |  |  |  |
| Analizar herramientas |  |  |  |  |  |  |
| Establecer plantillas de líneas base |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LA SCM |  |  |  |  |  |  |
| Definir estructura de repositorio |  |  |  |  |  |  |
| Definir la nomenclatura de los ítems |  |  |  |  |  |  |
| Definir herramientas de control de documentos y versionamiento que se utilizarán |  |  |  |  |  |  |
| Establecer líneas base |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE LA SCM |  |  |  |  |  |  |
| Definir el formato de solicitud de cambio |  |  |  |  |  |  |
| Definir el flujo del proceso de control de cambios |  |  |  |  |  |  |
| Crear plan de gestión de cambios |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE LA SCM |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar consultas y reportes |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORÍA DE LA GCS |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar consultas y reportes para la auditoría física |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar consultas y reportes para la auditoría funcional |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DE ENTREGA Y RELEASES |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar el proceso de pase a producción |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar estructura del repositorio para los release de clientes |  |  |  |  |  |  |